SkyCast 晚霞摄影 Agent MVP 产品需求文档

武汉单城验证版本

版本 2.0

| 文档信息 | 内容 |
| --- | --- |
| 产品 | SkyCast |
| 负责人 | yy21120 |
| 评审对象 | 产品评审和秋招作品集 |
| 日期 | 2026 年 9 月 7 日 |
| 状态 | 待确认 |

产品决策

建议把 SkyCast 当前阶段收敛为武汉晚霞摄影 Agent。首版只验证一条完整用户路径：用户打开应用后查看基础天气和晚霞机会概率，在二维地图上选择拍摄点，再通过对话获得是否出发、何时到达、在哪里拍和如何准备器材的建议。

雷达短临、强对流路径、追风路线、鸿蒙版本和 C++ 图形优化暂停进入主迭代。这些能力保留已有代码和接口，但只有晚霞 Agent MVP 达到验收标准后才重新排序。

方案比较

| 方案 | 预计周期 | 执行风险 | 差异化 | 决策 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 继续完整气象平台 | 12 周以上 | 高 | 高但难验证 | 暂停 |
| 普通晚霞信息 App | 4 至 5 周 | 低 | 中 | 作为降级基线 |
| 晚霞摄影 Agent MVP | 约 6 周 | 中 | 高 | 推荐 |

MVP 成功标准

•  用户在 60 秒内获得是否出发、建议地点和建议到达时间。

•  所有气象数字都来自结构化工具结果，并包含数据时间和置信度。

•  没有 DeepSeek API Key 或调用失败时，规则模板仍能完成主路径。

•  Android 模拟器可录制从首页、地图到对话建议的完整演示。

文档导航

范围与定位 → 用户与场景 → 页面与功能 → Agent 与数据 → 接口与降级 → 指标与计划 → 验收与风险。

一 产品范围和定位

产品定位

SkyCast 是面向城市风光摄影用户的晚霞决策 Agent。它把天气预报、规则评分、拍摄点信息和对话式解释组合起来，帮助用户完成出发决策和拍摄准备。

一句话定义为：基于可追溯气象数据的武汉晚霞预测和摄影建议助手。产品不发布官方预警，也不把大模型生成文本当成气象事实。

范围分级

| 优先级 | 包含内容 | 完成标准 |
| --- | --- | --- |
| P0 | 基础天气、日落时间、晚霞机会概率、置信度、染色窗口 | 首页可直接查看且有来源时间 |
| P0 | 武汉二维拍摄点地图和地点详情 | 至少 3 个经过核验的候选点 |
| P0 | 对话输入框、消息列表、摄影建议 Agent | 可回答是否去、去哪、几点到、带什么 |
| P0 | 无 Key、超时、离线和过期降级 | 任何单点失败不阻断首页核心信息 |
| P1 | 拍摄结果反馈和常用问题快捷入口 | 能形成验证数据并缩短提问路径 |
| 非本期 | 雷达动画、强对流路径、追风路线、全国城市、鸿蒙 | 保留现有资产，不投入本轮开发 |

首发边界

•  首发城市固定为武汉，时区固定为 Asia Shanghai。

•  首发场景只做晚霞，不同时扩展朝霞、银河、云海和雷暴。

•  首发客户端为 Android，后端使用现有 FastAPI 模块化单体。

•  二维地图只用于展示和选择拍摄点，不提供实时导航或持续定位。

二 用户和核心场景

目标用户

| 用户 | 主要问题 | 成功结果 |
| --- | --- | --- |
| 城市风光摄影爱好者 | 需要提前决定是否携带设备出发 | 知道概率、时间、地点和风险 |
| 手机摄影用户 | 缺少云量和曝光知识 | 得到易懂的构图和参数建议 |
| 延时摄影用户 | 需要更早到场并预留机位 | 获得到达时间和拍摄持续时间 |

核心任务

1.  判断今晚是否值得为晚霞出发。

2.  比较武汉候选拍摄点，选择视野和前景更适合的位置。

3.  确认最晚到达时间、染色窗口和需要等待多久。

4.  结合手机、相机或延时拍摄方式准备器材和参数。

典型场景

下午，用户看到西侧天空可能转好，打开 SkyCast。首页显示武汉当前天气、日落时间、晚霞机会概率和数据更新时间。用户在地图中选择东湖或江滩候选点，再询问 Agent 哪个地点更适合以及最晚几点到。Agent 读取同一份评估结果和拍摄点目录后给出建议，并明确不确定因素。

三 产品流程和页面结构

核心闭环

| 步骤 | 用户动作 | 系统反馈 | 关键状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 打开 App | 展示基础天气和今日晚霞结论 | 在线 离线 过期 |
| 2 | 查看概率卡 | 展示染色窗口和主要因素 | 推荐 关注 不建议 |
| 3 | 浏览二维地图 | 展示候选点和地点摘要 | 默认点 已选点 |
| 4 | 输入问题 | Agent 调用评估和地点工具 | 发送中 成功 降级 |
| 5 | 阅读建议 | 展示时间、地点、器材和风险 | 可追溯 可反馈 |

首页信息层级

1.  城市、日期、数据更新时间和在线状态。

2.  当前温度、天气现象、云量、降水概率、能见度和日落时间。

3.  晚霞机会概率、推荐等级、置信度、染色窗口和关键因素。

4.  武汉二维地图、候选拍摄点和当前选中地点。

5.  Agent 对话消息、快捷问题和底部固定输入框。

导航约束

主路径保持在一个首页内，概率卡、地图和聊天按纵向信息流排列。地点详情可以使用底部弹层，晚霞完整因子继续复用已有详情页。MVP 不增加复杂底部导航栏。

四 功能需求

基础天气和晚霞概率

•  展示武汉未来三天数据，首页优先展开今天。

•  展示 0 至 100 的晚霞机会概率，同时标注规则基线未校准。

•  展示 go watch skip 三档建议的中文表达。

•  展示染色开始、日落时刻和染色结束。

•  至少展示两个有利因素以及一个不利或不确定因素。

•  数据超过既定新鲜度时，不再输出建议出发结论。

二维拍摄点地图

MVP 使用本地简化矢量底图和拍摄点标记，避免在产品验证阶段引入第三方地图密钥、瓦片费用和隐私合规工作。地图表达相对位置和点选关系，不承担导航精度。

| 字段 | 说明 | 验收 |
| --- | --- | --- |
| 地点 ID | 稳定英文标识 | 可作为 Agent 工具参数 |
| 名称和坐标 | 人工核验的公开地点信息 | 地图点位与详情一致 |
| 推荐朝向 | 面向晚霞或城市前景的建议 | 在详情和对话中一致 |
| 器材建议 | 手机 广角 中焦 长焦或延时 | 不依赖大模型临时编造 |
| 到场提前量 | 用于计算建议到达时间 | 由工具确定性计算 |
| 安全提示 | 开放时间 地形 水边或人流提醒 | 未核验内容不得上线 |

对话交互

•  首屏展示欢迎语和四个快捷问题。

•  输入框固定在页面底部，发送时保留用户原文并显示加载状态。

•  回答优先给出结论，然后说明时间、地点、依据和不确定性。

•  回答可以附带拍摄点卡片和重新提问按钮。

•  保留最近 8 条消息，超出后由客户端裁剪，不在服务端长期存储。

示例对话

| 角色 | 消息 |
| --- | --- |
| 用户 | 今晚去东湖拍晚霞合适吗 我只有手机 |
| Agent | 今晚建议持续关注。根据当前评估，晚霞机会概率为 68%，预计染色窗口为 18:27 至 19:17。若选择东湖候选点，建议至少提前 30 分钟到达。主要不确定性是低云可能遮挡西侧地平线。手机建议开启 RAW 并适当压低亮部曝光。 |

五 Agent 设计和 AI 边界

Agent 职责

Agent 负责理解问题、选择允许的工具并解释工具结果。晚霞概率、数据时间、拍摄点、到达时间和安全提示必须来自 SkyCast 工具。大模型不得自行查询网页、创建新的地点或改写官方预警。

工具清单

| 工具 | 输入 | 输出 | 边界 |
| --- | --- | --- | --- |
| get sunset assessment | 城市 日期 | 概率 置信度 时间 因素 来源 | 只读已有评估 |
| list shooting spots | 城市 | 候选地点目录 | 只返回已核验地点 |
| compare shooting spots | 地点 ID 列表 日期 | 地点差异和建议 | 不计算实时路线 |
| build photography plan | 场景 地点 器材 | 到达时间 参数和清单 | 不改变气象概率 |

调用流程

1.  FastAPI 验证城市、消息长度和对话历史。

2.  Agent 把允许的工具定义和系统约束发送给 LLM Provider。

3.  Provider 返回工具名和 JSON 参数，服务端再次验证参数。

4.  服务端调用本地工具并把结构化结果返回 Provider。

5.  Provider 生成自然语言回答，服务端附加来源、模型和安全说明。

6.  任一步失败时切换确定性模板，不阻断概率卡和地图。

事实和表达分层

| 内容 | 责任组件 | 是否允许 LLM 生成 |
| --- | --- | --- |
| 晚霞概率和推荐等级 | 规则评分服务 | 否 |
| 日落和染色时间 | 天气 Provider 和领域模型 | 否 |
| 地点坐标和安全信息 | 拍摄点目录 | 否 |
| 到达时间 | 摄影计划工具 | 否 |
| 自然语言解释和问题理解 | LLM Provider | 是 |
| 一般摄影技巧 | LLM Provider 加系统约束 | 是 但不得冒充气象事实 |

六 数据和概率模型

输入数据

| 数据 | 当前来源 | 用途 | 降级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 云量 降水 能见度 湿度 | Open Meteo | 晚霞规则评分和基础天气 | 读取最近缓存 |
| 日落时间 | Open Meteo 返回的日落字段 | 计算染色窗口和到达时间 | 无有效时间时不建议出发 |
| 武汉拍摄点 | 仓库自有静态目录 | 地图和 Agent 工具 | 目录不可用时隐藏地图建议 |
| 用户拍摄反馈 | SkyCast 反馈接口 | 后续概率校准 | 不影响当次评估 |

概率表达

现有分数通过低云、中云、高云、降水概率、能见度和湿度等因素计算。MVP 可以展示百分比，但必须同时显示规则基线未校准和置信度，不能暗示它已经通过大量真实晚霞样本完成统计校准。

•  0 至 39 对应不建议出发。

•  40 至 69 对应持续关注。

•  70 至 100 对应建议准备出发。

•  阈值属于 MVP 产品策略，后续用用户反馈和真实历史样本重新评估。

可追溯要求

每次 Agent 回答必须关联 scene ID、source ID、数据采样时间、获取时间、模型版本和使用的工具。客户端展示用户可理解的更新时间，详细页保留完整来源。

七 DeepSeek 接入设计

技术选择

Android 不直接调用 DeepSeek。FastAPI 通过可替换的 LLM Provider 连接模型，首个实现使用 DeepSeek OpenAI 兼容接口。模型名由环境变量配置，避免供应商升级后修改业务代码。

| 配置 | 建议值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Base URL | https://api.deepseek.com | 服务端配置 |
| 模型 | deepseek-v4-flash | MVP 优先延迟和成本 模型名可替换 |
| 模式 | 非思考模式 | 降低交互等待时间 |
| Temperature | 0.2 | 减少表达漂移 |
| 历史 | 最多 8 条 | 限制成本和上下文污染 |
| 超时 | 8 秒 | 超时后返回规则模板 |

密钥和成本控制

•  DEEPSEEK_API_KEY 只存在于服务端环境变量，不进入 Android APK、响应或日志。

•  本地未配置 Key 时自动使用 Deterministic Agent，开发和答辩不被外部服务阻塞。

•  限制单条消息 500 个中文字符、最多两轮工具调用和最大输出长度。

•  记录请求 ID、耗时、Provider、模型和工具名，不记录密钥。

•  价格和模型能力可能变化，上线前按官方文档重新核验。

提示词边界

系统提示要求模型先读取工具结果，再回答结论、时间、地点、依据和不确定性。用户消息中的指令不能改变工具白名单、系统角色或安全提示。工具参数由 Pydantic 模型校验，未知城市、地点和字段直接拒绝。

八 Agent 接口契约

请求

接口为 POST /v1/agent/chat。

| 字段 | 类型 | 约束 | 示例 |
| --- | --- | --- | --- |
| cityId | string | MVP 只允许 wuhan | wuhan |
| message | string | 1 至 500 字符 | 今晚去东湖合适吗 |
| selectedSpotId | string 或空 | 必须来自拍摄点目录 | east lake moshan |
| history | array | 最多 8 条 user assistant 消息 | 客户端最近对话 |

响应

| 字段 | 用途 |
| --- | --- |
| reply | 可直接展示的中文回答 |
| sceneId score confidence | 关联的晚霞评估事实 |
| recommendedSpots | 地图可高亮的地点列表 |
| usedTools | 本次 Agent 实际调用的工具 |
| provider model | deepseek 或 deterministic 及具体模型 |
| generatedAt | 回答生成时间 |
| safetyNotice | 摄影参考和非专业气象预警说明 |

错误语义

| 场景 | HTTP | 客户端行为 |
| --- | --- | --- |
| 不支持城市或非法地点 | 400 | 提示选择武汉或有效地点 |
| 天气 Provider 不可用且无缓存 | 503 | 展示基础空状态和重试 |
| DeepSeek 无 Key 超时或失败 | 200 | 返回 deterministic 降级回答 |
| 服务端内部异常 | 500 | 隐藏内部细节并允许重试 |

九 安全降级和隐私

降级矩阵

| 异常 | 系统动作 | 用户表现 |
| --- | --- | --- |
| 没有 DeepSeek Key | 使用规则模板 | 仍可获得概率 地点和摄影建议 |
| DeepSeek 超时 | 记录超时并降级 | 标注 AI 解释暂不可用 |
| 天气接口失败 | 读取 Room 最近缓存 | 显示离线缓存和保存时间 |
| 缓存已过期 | 禁止建议出发 | 只提供一般摄影知识 |
| 非法工具调用 | 拒绝执行并降级 | 不暴露内部错误 |
| 危险天气追逐问题 | 不生成追风路线 | 提示远离危险区域并查看官方预警 |

隐私原则

•  MVP 不要求注册账号，不收集姓名、电话或精确实时位置。

•  对话历史默认只保存在客户端，服务端按请求处理，不建立长期用户画像。

•  日志对消息内容最小化；若为调试临时记录，必须脱敏并设置清理期限。

•  地图不申请后台定位权限，用户可以手动选择拍摄点。

内容安全

回答固定附带规则评估仅供摄影计划参考，不构成专业气象预警。出现强对流、雷暴、大风或积水风险时，Agent 不给出接近危险天气的路线建议，并引导用户查看官方预警。

十 验证指标和实验计划

核心指标

| 指标 | MVP 目标 | 验证方法 |
| --- | --- | --- |
| 获得决策时间 | 不超过 60 秒 | 5 名测试用户完成指定任务 |
| 气象事实可追溯率 | 100% | 自动检查回答元数据 |
| 固定问题数字幻觉 | 0 比 30 | 30 条回归问题与工具结果对比 |
| 无 Key 降级成功率 | 100% | 关闭环境变量运行接口测试 |
| Agent 接口 P95 | 不超过 8 秒 | 记录本地和 API 模式耗时 |
| 主路径交互 | 不超过 3 步 | 首页 地图选择 提问 |

验证任务

1.  用户判断今晚是否值得出发，并说出主要不确定因素。

2.  用户在地图中选择一个地点，并找到建议到达时间。

3.  只有手机的用户询问参数建议，并确认回答没有改变天气概率。

4.  关闭后端网络后，用户仍能看到缓存和明确的离线标记。

5.  移除 DeepSeek Key 后，用户仍能完成同一条主路径。

反馈闭环

复用现有拍到了、没拍到和未出发反馈。每次反馈关联 scene ID 和模型版本，用于比较规则概率与真实结果。样本不足时只展示描述性统计，不宣称模型准确率提升。

十一 迭代计划

| 迭代 | 范围 | 主要产物 | 退出条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| V2.0 后端 | PRD 拍摄点目录 Agent 契约 Deterministic Agent DeepSeek Provider | POST agent chat 和自动测试 | 无 Key 可运行 DeepSeek 可替换 |
| V2.1 Android | 首页基础天气 二维地图 对话消息 输入框 Room 缓存 | 模拟器完整纵向切片 | 成功和降级路径可录屏 |
| V2.2 验证 | 固定问题集 用户任务 反馈统计 性能和成本 | 评估报告和演示脚本 | 达到核心指标或记录偏差 |

推荐开发顺序

1.  确认本 PRD 并创建 V2 后端 Feature Issue。

2.  新增拍摄点目录和 Agent 领域契约。

3.  实现 Deterministic Agent 和接口测试。

4.  实现 DeepSeek Provider 并验证无 Key 降级。

5.  创建 Android Feature Issue，完成首页、地图和聊天。

6.  运行用户任务测试并录制三分钟演示。

继续或停止条件

| 检查点 | 继续条件 | 未满足时 |
| --- | --- | --- |
| 后端契约 | 所有事实来自工具且无 Key 可运行 | 不开始 Android Agent UI |
| Android 主路径 | 模拟器完成概率 地图 对话闭环 | 先修主路径 不增加功能 |
| 用户验证 | 多数用户能在 60 秒内决策 | 调整信息层级和默认问题 |
| 真实概率 | 积累足够反馈并完成校准评估 | 继续标注未校准基线 |

十二 验收标准

产品验收

•  首页展示武汉基础天气、日落时间、机会概率、置信度和更新时间。

•  二维地图展示至少 3 个经过核验的武汉候选拍摄点。

•  用户可以通过底部输入框发送问题并看到多轮消息。

•  Agent 能回答是否去、去哪、几点到和带什么，并展示不确定性。

•  所有气象数字、时间和地点均能追溯到结构化工具结果。

•  离线、过期、无 Key 和超时场景均有清晰状态。

工程验收

•  DeepSeek Key 只从服务端环境变量读取，不进入 Git 或 APK。

•  Provider、Agent、工具和 API 层相互隔离，并有单元测试。

•  固定问题集覆盖事实一致性、非法参数和提示词注入尝试。

•  Android 保留 Room 离线数据，网络恢复后可以重新获取。

•  README、架构、Backlog 和数据源说明同步更新。

•  Pull Request 完成自检、评审和合并，工作区恢复干净。

演示验收

三分钟演示应依次展示：首页晚霞概率、地图点选、用户提问、Agent 有依据的回答、DeepSeek 关闭后的降级回答。演示不得把规则基线描述成经过业务验证的真实概率。

十三 风险和应对

| 风险 | 可能性 | 应对 |
| --- | --- | --- |
| LLM 编造天气数字 | 高 | 工具结果为唯一事实源 响应做一致性检查 |
| 外部 API 不稳定 | 中 | 超时 熔断 确定性模板和 Room 缓存 |
| 概率未校准被误解 | 高 | 明确标注规则基线未校准和置信度 |
| 地图引入合规成本 | 中 | MVP 使用本地简化矢量图和人工核验地点 |
| 功能再次扩张 | 高 | 以本 PRD 非范围和退出条件控制迭代 |
| 危险天气建议不当 | 中 | 不提供追风路线 优先展示安全提示和官方预警 |

十四 官方资料和假设

官方资料

•  DeepSeek Tool Calls  https://api-docs.deepseek.com/guides/tool_calls/

•  DeepSeek Chat Completions API  https://api-docs.deepseek.com/api/create-chat-completion/

•  DeepSeek Models and Pricing  https://api-docs.deepseek.com/quick_start/pricing

•  Open Meteo Terms  https://open-meteo.com/en/terms

•  Open Meteo Licence  https://open-meteo.com/en/license

当前假设

•  用户先验证武汉晚霞场景，再决定是否扩展城市和天文景观。

•  现有规则评分、机会卡、详情页、Room 缓存和反馈接口继续复用。

•  首版拍摄点需要在进入代码目录前核验坐标、开放性和安全描述。

•  DeepSeek 模型名称、价格和能力会变化，开发时以环境配置和官方文档为准。

术语

| 术语 | 定义 |
| --- | --- |
| 晚霞机会概率 | 当前由规则评分映射的未校准基线估计 |
| Agent | 能选择受控工具并基于工具结果生成回答的对话服务 |
| 确定性降级 | 不调用 LLM 也能重复生成相同事实建议的模板逻辑 |
| 拍摄点目录 | 仓库内经过人工核验的武汉候选地点数据 |
| 来源追溯 | 从回答回到场景 数据源 时间 工具和模型版本的能力 |

评审结论

批准本 PRD 后，下一步只创建 V2.0 后端 Issue 和对应 Git 分支。后端通过验收后再开始 V2.1 Android 地图与对话界面，避免在接口尚未稳定时同时返工客户端。