PRODUCT STRATEGY & DELIVERY BLUEPRINT

SkyCast（逐光）

AI 气象与天文景观决策助手

产品实现路径 · 技术路线 · AI 调用 · 用户验证 · 模型评估 · 研发治理

文档目的 以成熟 AI 产品经理的方式，将概念收敛为可验证、可开发、可复盘的 0-1 产品方案；同时作为后续 Android/C++ 开发、GitHub 项目管理和秋招作品集的统一基线。

版本：v1.0
日期：2026 年 8 月 24 日
状态：M0 产品与工程基线

# 执行摘要

SkyCast 不应被定义为另一款通用天气 App，而应被定义为“面向户外影像场景的 AI 决策产品”。它需要回答五个问题：是否值得出发、何时拍、去哪里、将发生什么变化、是否安全。

核心建议 先用 4 周完成一个城市、两个历史事件、两条纵向切片；用 8 周形成可安装 APK、模型评估、C++ 性能报告和完整 GitHub 研发记录。不要以全国覆盖、社区、商业化或端到端大模型为首期目标。

## 关键产品决策

目标用户首先是有明确拍摄决策需求的风光摄影师，而不是所有天气用户。

首条纵向切片选择“城市晚霞机会卡”；第二条选择“雷达回放与 0-60 分钟短临研判”。

LLM 只解释经过校验的结构化事实，不直接预测天气、不修改官方预警、不绕过安全策略。

追风功能改为“安全观测点与撤离路线”，危险区和官方预警是硬约束。

模型是否上线由离线基线、概率校准和真实用户反馈共同决定。

Android 负责交互和离线体验；Python 负责数据接入与模型；C++ 负责可测量的高性能栅格、几何和渲染能力。

## 阶段性成果

| 阶段 | 要证明的问题 | 核心交付物 | 发布门槛 |
| --- | --- | --- | --- |
| M0 | 方案是否可执行 | PRD、架构、代码基线 | 范围和验收清晰 |
| M1 | 数据是否可获得 | 事件包、数据契约 | 可追溯、可回放 |
| M2 | 用户链路是否成立 | 晚霞纵向切片 | 3 分钟完成决策 |
| M3 | 模型是否有增益 | 基线与评估报告 | 优于简单基线 |
| M4 | 作品是否可面试 | APK、视频、GitHub | 可复现、可讲述 |

# 目录

1. 产品战略与边界

2. 用户研究与需求验证

3. 用户、场景与完整旅程

4. 功能架构与版本范围

5. 核心功能详细设计

6. 数据产品与遥感融合

7. AI 调用与智能决策架构

8. 模型算法与评估体系

9. 技术架构总览

10. Android 与 C++ 客户端路线

11. 后端、数据与工程化路线

12. 合规、安全与风险治理

13. 研发实施路线图

14. 产品运营与指标体系

15. 测试、验收与发布门槛

16. 项目管理与 GitHub 实战

17. 秋招作品集与面试叙事

18. 下一步执行清单

附录 A：核心数据对象

附录 B：首批 API

附录 C：参考资料与术语

# 1. 产品战略与边界

## 1.1 产品愿景

让用户在复杂、多源、具有不确定性的气象信息中，快速得到可解释、可追溯且安全的户外影像决策。

## 1.2 一句话定位

定位 SkyCast 是面向风光、天文和强天气摄影用户的 AI 气象决策助手，融合雷达、卫星、地面气象、天文、地形与道路数据，给出拍摄概率、最佳时间、候选地点和安全建议。

## 1.3 用户价值主张

| 用户问题 | 传统产品答案 | SkyCast 答案 |
| --- | --- | --- |
| 今晚会不会有晚霞？ | 云量、天气描述 | 概率、染色窗口、方向、原因 |
| 去哪里拍？ | 地图和通用 POI | 方向无遮挡、景观潜力、可达性排序 |
| 雷暴往哪里走？ | 雷达回放 | 15-60 分钟概率范围与不确定性 |
| 是否安全？ | 官方预警 | 官方预警 + AI 风险研判 + 硬约束 |
| 预测为什么错？ | 通常无法解释 | 时间轴回放、数据版本和结果反馈 |

## 1.4 产品原则

决策优先：展示信息必须服务于具体行动。

可解释优先：分数必须拆解为影响因素和不确定性。

安全优先：风险过滤优先级高于景观分数。

基线优先：先建立可解释基线，再尝试复杂模型。

回放优先：实时链路必须能够用历史事件复现。

合规优先：数据来源、模型身份和官方预警必须清晰分层。

## 1.5 商业与作品集边界

秋招阶段的目标不是证明商业规模，而是证明产品判断、技术完整性和工程执行力。全国覆盖、付费订阅、摄影社区和商业导航属于商业化阶段，不应挤占 MVP 的验证资源。

# 2. 用户研究与需求验证

## 2.1 研究目标

研究不是询问用户“喜不喜欢这个功能”，而是验证其现有决策行为、成本、失败原因和付费/迁移意愿。

## 2.2 访谈样本

| 用户组 | 建议人数 | 筛选条件 | 重点验证 |
| --- | --- | --- | --- |
| 城市风光摄影师 | 4-6 | 每月拍摄至少 2 次 | 晚霞判断、地点选择 |
| 天文摄影用户 | 3-4 | 有银河或月升拍摄经验 | 云量、光污染、地平线 |
| 强天气摄影用户 | 2-3 | 看过雷达且有外拍经验 | 短临信息、安全边界 |
| 普通天气用户 | 2-3 | 偶尔拍摄 | 理解成本、是否过度专业 |

## 2.3 访谈问题

- 最近一次为了朝霞、晚霞或天文景观出门是什么时候？请按时间复盘全过程。

- 出发前看了哪些 App、群、雷达或指标？哪一步最耗时？

- 最近一次判断错误是什么原因？损失了多少时间或交通成本？

- 你如何选择拍摄地点？会因为哪些风险取消？

- 如果只能保留一个功能，你最希望它替你完成哪个判断？

- 什么证据会让你相信一个 AI 分数？什么情况会让你卸载？

## 2.4 假设与验证方法

| 产品假设 | 验证方式 | 通过标准 | 失败后的调整 |
| --- | --- | --- | --- |
| 用户愿意为明确的拍摄窗口打开 App | 原型任务测试 | 8 人中至少 6 人完成决策 | 简化首页与术语 |
| 分解原因比单一分数更可信 | 双版本访谈 | 解释版信任评分更高 | 改为证据卡而非长文 |
| 历史回放能建立信任 | 盲测 10 个事件 | 用户能理解成败原因 | 强化时间轴和基线 |
| 强天气用户接受安全硬约束 | 情景测试 | 无用户选择穿越危险区 | 取消路线功能或扩大缓冲 |

研究纪律 不使用“你会不会用”“你愿不愿意付费”作为主要证据；优先观察真实行为、历史记录、现有工具链和已经发生的成本。

# 3. 用户、场景与完整旅程

## 3.1 核心 Persona

| Persona | 目标 | 现有行为 | 核心痛点 | 首要价值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 城市逐光者 | 下班后拍晚霞 | 看天气、云图、群消息 | 判断分散、容易错过 | 15 秒完成机会判断 |
| 计划型天文用户 | 提前规划银河/月升 | 查星图、天气、光污染 | 工具多且地点验证难 | 统一时间地点决策 |
| 专业追风摄影者 | 拍摄雷暴结构 | 雷达、预警、地图并用 | 路径不确定且风险高 | 短临概率与安全边界 |

## 3.2 核心 JTBD

Job to be Done 当我考虑为一次景观拍摄投入时间和交通成本时，我希望快速判断成功概率、最佳窗口、地点与风险，从而决定出发、等待、换点或取消。

## 3.3 用户全旅程

| 阶段 | 关键触点 | 用户决策 |
| --- | --- | --- |
| 发现 | 首页机会卡 | 是否值得进一步查看 |
| 理解 | 评分、概率、理由 | 是否相信结论 |
| 计划 | 地点、方向、到达时间 | 选择候选点 |
| 执行 | 雷达变化、提醒 | 等待、换点或取消 |
| 安全 | 预警、风险和撤离 | 停止拍摄并退出 |
| 复盘 | 事件回放、结果反馈 | 理解模型成败 |

# 4. 功能架构与版本范围

## 4.1 功能地图

| 模块 | P0：面试 MVP | P1：完整作品版 | P2：商业探索 |
| --- | --- | --- | --- |
| 天气首页 | 城市、实况、逐小时、机会卡 | 个性化订阅 | 多端与会员 |
| 朝晚霞 | 评分、窗口、方向、解释 | 城市热力图、地点排序 | 个性化校准 |
| 雷达 | 历史动画、时间轴 | 实时接入、C++渲染 | 全国高可用 |
| 强对流 | 光流基线、概率锥 | 单体追踪、集合预报 | 专业模式 |
| 天文 | 基础日月信息 | 银河/月升/星轨评估 | 器材与构图建议 |
| 地点路线 | 候选地点样例 | 安全过滤、导航接入 | 合作 POI |
| 反馈 | 拍到/未拍/取消 | 原因标签、模型校准 | 社区内容 |

## 4.2 MVP 取舍

首版只做一个城市和固定历史事件包，以保证数据、模型、客户端和反馈形成完整闭环。用户看不到全国覆盖，但面试官能看到完整产品方法。

必须有：一条晚霞端到端链路、一条雷达回放与短临链路。

应该有：离线缓存、来源时间、置信度、模型版本和异常降级。

可以有：候选地点样例和地图导航入口。

明确不做：社区、支付、自研导航、持续后台定位和模型自动发布预警。

# 5. 核心功能详细设计

## 5.1 城市首页

首页不是天气信息堆叠页，而是决策入口。首屏只保留城市、当前状态、今日场景机会和风险提醒。

| 元素 | 内容 | 用户动作 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 场景机会卡 | 晚霞 82 分 / 76% | 查看详情 | 15 秒理解是否值得拍 |
| 时间窗口 | 18:43-19:07 | 加入提醒 | 含峰值和误差范围 |
| 风险卡 | 官方预警/数据过期 | 查看来源 | 优先级高于机会卡 |
| 数据状态 | 更新时间、来源 | 刷新 | 不把缓存当实时 |

## 5.2 朝霞晚霞评估

输出必须包含评分、概率、时间、方向、置信度和可解释因素。首版不承诺准确预测天空颜色，而是评估“出现可拍摄染色景观的概率”。

晚霞评分：82 / 100 成功概率：76% 预计染色：18:43 - 19:07 峰值：18:51 - 18:59 最佳方向：西偏北 12° 置信度：中等 有利：西侧地平线通透、中高云适量 限制：低层湿度偏高、云系移动仍有不确定性 数据时间：18:20 模型：sunset-rules-v0

## 5.3 场景地图与地点排序

地图展示城市场景热力格点，而不是把每个格点解释成精确预报。

候选地点使用视野方向、DEM 地平线、景观元素、可达性、安全性和到达时间综合排序。

内部使用 WGS84；进入高德显示和导航边界时转换为 GCJ-02。

地点详情展示推荐原因、限制条件、数据时间和停车/步行信息。

## 5.4 雷达回放与气象追溯

事件时间轴统一承载雷达帧、卫星云图、地面实况、官方预警和模型输出，使用户能够回看某个时刻系统当时掌握了什么，而不是事后使用未来数据解释过去。

## 5.5 强对流短临研判

产品输出 15/30/45/60 分钟概率范围和风暴单体移动趋势。不得把概率锥呈现为确定路线，也不得把 AI 结果命名为气象灾害预警。

## 5.6 安全观测点与撤离路线

路线目标函数可以优化景观价值、到达时间和可达性，但官方预警区、预测核心缓冲区、山洪风险区、封闭区域和夜间不可达区域是不可放松的硬约束。

安全红线 任何时候只要安全策略与景观推荐冲突，系统必须取消推荐并解释原因。产品不提供“追入风暴核心”的路线。

## 5.7 天文景观评估

P1 阶段增加银河、月升月落、星轨和流星雨场景。输入包括太阳/月亮高度角、月相、天文暮光、云量、透明度、光污染、地平线遮挡和目标方位。输出仍采用概率、窗口、方向和解释结构。

## 5.8 结果反馈

一级反馈：拍到了、没拍到、没有出发。

二级原因：云太厚、地平线被挡、时间偏差、天气突变、地点不可达、主动取消。

可选证据：用户照片、拍摄时间、方向；默认不公开。

反馈进入训练前必须做去重、时空校验和隐私处理。

# 6. 数据产品与遥感融合

## 6.1 数据分工

| 数据类型 | 主要用途 | 更新/特性 | 首期策略 |
| --- | --- | --- | --- |
| 天气预报与实况 | 温湿风、云量、能见度 | 按供应商 | 授权 API + 适配器 |
| 天气雷达 | 回波、单体、短临 | 组网产品约 6 分钟 | 历史事件包先行 |
| FY-4 卫星 | 云类型、云顶、云系移动 | 部分产品约 15 分钟 | P1 实时融合 |
| DEM | 真实地平线、地形风险 | 静态 | 离线预处理 |
| Sentinel/土地覆盖 | 水体、植被、景观潜力 | 非实时 | 地点静态评分 |
| 官方预警 | 风险与通知 | 事件驱动 | 原文传播、不可改写 |
| 地图道路 | POI、路线、可达性 | 服务更新 | 高德 SDK/API |

## 6.2 数据准入表

任何数据接入前必须登记：所有者、授权范围、商业展示权、更新频率、平均/尾部延迟、坐标系、时间语义、缺测规则、存储期限、费用和替代方案。没有明确授权的数据只能用于本地研究样例。

## 6.3 标准化处理

时间：UTC 存储，明确 observedAt、issuedAt、ingestedAt、expiresAt。

空间：WGS84 作为内部标准，并保留原始 CRS 和转换记录。

质量：处理缺帧、重复、乱序、坏值、遮挡和投影偏移。

血缘：每个模型结果保留输入对象 ID、校验和、模型版本和请求 ID。

回放：历史事件使用与实时相同的数据对象和服务接口。

## 6.4 数据新鲜度策略

| 数据 | Fresh | Degraded | Expired 后动作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 雷达 | ≤6 分钟 | 7-12 分钟 | 停止短临和路线建议 |
| 卫星 | ≤15 分钟 | 16-30 分钟 | 降级为预报云量 |
| 短时预报 | ≤60 分钟 | 61-180 分钟 | 只显示缓存且标记 |
| 官方预警 | 有效期内 | 临近过期 | 移入历史记录 |

上述阈值是首期产品策略，不是永久气象标准；上线前应根据真实数据延迟分布和业务风险校准。

# 7. AI 调用与智能决策架构

## 7.1 AI 能力分层

| 层 | 职责 | 建议技术 | 禁止事项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数值计算层 | 太阳几何、地形、统计特征 | C++/Python确定性算法 | 由 LLM 代算关键数值 |
| 预测模型层 | 评分、概率、光流、排序 | LightGBM/pySTEPS/PyTorch | 无基线上线复杂模型 |
| 策略层 | 安全过滤、过期降级 | 规则引擎 | 被模型自由绕过 |
| LLM解释层 | 摘要、问答、原因组织 | 结构化提示 + JSON Schema | 生成官方预警或新概率 |

## 7.2 LLM 调用链

用户请求 → 权限与场景识别 → 聚合结构化气象事实 → 数据新鲜度与安全策略检查 → 生成模型输出（score/probability/reasons） → LLM 只对上述事实进行解释 → JSON Schema 校验 + 敏感词/安全校验 → 模板化降级或返回客户端 → 记录 promptVersion/modelVersion/requestId

## 7.3 LLM 输入契约

LLM 不读取未经预处理的 2048×2048 雷达图，也不从模糊截图自行判断风暴。输入必须是经过数值模型和策略层校验的结构化事实。

{ sceneType: 'sunset', location: { cityId, lat, lon }, validWindow: { start, peak, end }, assessment: { score, probability, confidence }, favorableFactors: [...], limitingFactors: [...], dataStatus: [{ source, observedAt, freshness }], officialAlerts: [...], safetyDecision: { allowed, reasonCodes }, modelVersion: 'sunset-rules-v0' }

## 7.4 LLM 输出契约

输出固定为摘要、建议动作、不确定性和引用来源四部分。客户端不展示模型的隐藏推理过程，只展示可核验的简短原因。

{ summary: string, recommendedAction: 'go' ¦ 'wait' ¦ 'cancel' ¦ 'inspect', evidence: [{ factorCode, explanation }], uncertainty: string, sourceRefs: [string], aiGenerated: true }

## 7.5 模型路由、成本和降级

短摘要和批量地点解释使用成本较低的小模型；复杂问答才升级模型。

按 sceneId + modelVersion + dataVersion 缓存解释，避免重复调用。

设置输入/输出 token 上限、超时、重试和每日预算。

结构化校验失败时不继续追问模型，直接使用确定性模板。

模型服务不可用时不影响数值评分、官方预警和安全策略。

## 7.6 AI Eval

| 评估维度 | 测试集 | 指标 | 发布门槛 |
| --- | --- | --- | --- |
| 事实一致性 | 结构化事实与回答对照 | 字段一致率 | 关键字段 100% |
| 来源完整性 | 所有解释样例 | sourceRefs 覆盖率 | 100% |
| 安全遵循 | 危险情景红队集 | 违规建议数 | 0 |
| 表达可懂 | 目标用户任务测试 | 理解正确率 | ≥80% |
| 稳定性 | 同输入重复调用 | 动作一致率 | ≥95% |
| 成本 | 一周回放流量 | 单决策成本 | 满足预算上限 |

# 8. 模型算法与评估体系

## 8.1 朝晚霞模型路线

第一阶段建立可解释规则分；第二阶段用历史标签训练 LightGBM 或逻辑回归并做概率校准；第三阶段再评估时空深度模型是否带来稳定增益。

太阳几何：高度角、方位角、暮光阶段。

云场：低云地平线遮挡、中高云覆盖、云顶和云系移动。

大气：湿度、能见度、气溶胶、降水和风。

地形：目标方向地平线、海拔、视野遮挡。

标签：是否出现可拍染色、起峰止时间、用户结果反馈。

## 8.2 强对流模型路线

雷达质控 → 阈值分割 → 连通域/轮廓 → 单体匹配 → 光流运动场 → 半拉格朗日外推 → 概率集合 → persistence baseline 对比 → 安全策略 → 客户端

地面风向不能直接当作风暴移动方向。首版以雷达回波运动为主；有可靠高空资料时再把引导气流作为辅助特征。

## 8.3 评估数据切分

按天气过程和日期切分训练、验证和测试集，禁止相邻帧跨集合造成泄漏。

按城市、季节和天气类型分别报告指标，避免总体平均掩盖失败场景。

任何参数调优不得查看最终测试集。

历史回放只使用当时可获得的数据，禁止未来信息穿越。

## 8.4 指标与发布门槛

| 模型 | 核心指标 | 基线 | 首期发布标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 晚霞概率 | Brier、AUC、Top-K | 城市气候概率 | Brier 至少改善 10% |
| 染色时间 | MAE | 日落固定偏移 | MAE ≤15 分钟（目标） |
| 雷达外推 | FSS/CSI/POD/FAR | persistence | 30 分钟 FSS 改善 ≥10% |
| 单体轨迹 | 中心位置误差 | 匀速外推 | 分 15/30/60 分钟报告 |
| 概率锥 | 可靠性、覆盖率 | 固定缓冲区 | 无系统性过度自信 |

若真实数据未达到目标，不伪造指标。作品版应展示失败分析、限制条件和下一步，而不是只展示最好案例。

# 9. 技术架构总览

天气 / 雷达 / FY-4 / DEM / 地图 / 官方预警 ↓ Provider Adapters → 质控 → 标准观测对象 ↓ PostGIS + 对象存储 + Redis ↓ 场景评分 / 雷达短临 / 地点排序 / 安全策略 ↓ REST API + WebSocket + Push ↓ Android Compose + Room + C++ meteocore

## 9.1 架构原则

模块化单体起步，不在 MVP 引入微服务。

Provider Adapter 隔离数据供应商，便于替换授权源。

Room 是客户端 UI 的单一事实来源，网络成功后先落库再展示。

栅格使用瓦片或对象存储，禁止把大矩阵塞入 JSON。

算法、策略和 LLM 三层解耦，任何一层失败都能确定性降级。

## 9.2 仓库建议

SkyCast/ ├─ docs/ PRD、架构、模型卡、决策记录 ├─ core/ C++20 共享核心 ├─ android/ Kotlin/Compose Android 客户端 ├─ server/ FastAPI 数据与模型服务 ├─ data/sample/ 可公开历史事件样例 ├─ evaluation/ 离线评估与报告 └─ .github/ Issue、PR、CI、Release

# 10. Android 与 C++ 客户端路线

## 10.1 Android 技术栈

| 领域 | 技术 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| UI | Kotlin + Jetpack Compose | 单 Activity、响应式界面 |
| 状态 | ViewModel + StateFlow | 单向数据流 |
| 本地 | Room + DataStore | 离线读、用户偏好 |
| 同步 | Retrofit/OkHttp + WorkManager | 缓存、重试、约束同步 |
| 地图 | 高德地图/导航 SDK | 地图、POI、路线 |
| Native | NDK + CMake + JNI | 高性能计算与渲染 |
| 测试 | JUnit + Compose UI Test + Benchmark | 功能与性能验证 |

## 10.2 C++ 模块的合理边界

C++ 必须用于性能敏感且可量化的路径，而不是为了简历而重写普通业务代码。建议共享模块命名为 meteocore。

雷达栅格解码、颜色映射和等值线提取。

雷达动画 LRU 帧缓存、预取和内存复用。

OpenGL ES 自定义雷达图层渲染。

太阳方位、DEM 地平线和空间几何计算。

桌面与 Android 共用的数据新鲜度和领域校验。

## 10.3 JNI 设计规则

Kotlin 持有显式 native handle，并保证 create/destroy 成对。

使用 DirectByteBuffer 或扁平数组批量传输，禁止逐像素 JNI。

Native 异常在边界内转成状态码或受控异常。

C++ 对象不保存失效的 JNI 局部引用。

每个 Native API 都有桌面测试、Android 集成测试和 Benchmark。

## 10.4 客户端性能指标

| 指标 | 测量方法 | 目标 |
| --- | --- | --- |
| 雷达动画帧耗时 | Macrobenchmark p50/p95 | 目标设备稳定 30fps |
| 峰值内存 | Profiler + 固定事件包 | 无持续增长、无 OOM |
| JNI 传输 | 调用数与拷贝字节 | 批量传输、可解释 |
| 离线首屏 | 断网启动 | 展示最近成功同步结果 |
| 崩溃 | 测试设备回归 | 主路径 0 crash |

# 11. 后端、数据与工程化路线

## 11.1 后端模块

server/app/providers 外部数据适配器 server/app/ingestion 调度、质控、标准化 server/app/domain 领域模型和策略 server/app/models 评分、光流、评估 server/app/api REST / WebSocket server/tests 单元、契约、回放测试

## 11.2 服务与存储

| 组件 | 首期选择 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| API | FastAPI | 快速迭代、Schema、模型集成 |
| 空间数据 | PostgreSQL + PostGIS | POI、多边形、轨迹、查询 |
| 栅格 | 本地/对象存储 | 雷达、卫星、瓦片 |
| 缓存 | Redis（P1） | 热点结果和任务状态 |
| 任务 | 进程内调度→任务队列 | 数据接入与模型运行 |
| 部署 | Docker Compose | 本地复现和演示 |

## 11.3 可观测性

结构化日志包含 requestId、dataVersion、modelVersion、耗时和降级原因。

监控数据接入成功率、延迟分位数、缺帧率、API p95 和模型失败率。

对每个事件保存可回放清单，保证线上问题可在本地重现。

密钥通过环境变量或本地安全配置注入，禁止进入 Git。

# 12. 合规、安全与风险治理

## 12.1 官方预警与 AI 研判分层

| 内容 | 身份 | 允许操作 | 展示要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 官方预警 | 气象主管机构发布 | 原文传播、跳转来源 | 来源、时间、有效期、级别 |
| 场景概率 | SkyCast AI 评估 | 解释拍摄机会 | AI 标识、置信度、模型版本 |
| 强对流风险 | 实验性研判 | 展示概率和范围 | 不得命名为官方预警 |
| 安全策略 | 产品规则 | 取消地点或路线 | 说明触发规则 |

## 12.2 隐私与权限

MVP 只在前台、用户主动操作时获取定位；不申请永久后台位置。

通知权限在用户理解订阅价值后再请求。

照片反馈默认私有，删除 EXIF 中不必要的精确位置和设备信息。

账号、定位、反馈和日志分别设置最小保留期限。

## 12.3 风险矩阵

| 风险 | 概率 | 影响 | 应对 | Owner |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 雷达数据无商用授权 | 高 | 高 | Provider 抽象 + 历史样例 + 授权核实 | 产品/数据 |
| 模型看起来准但不校准 | 中 | 高 | 概率可靠性与基线评估 | 算法 |
| 路线诱导进入危险区 | 低 | 极高 | 硬约束、缓冲区、取消机制 | 安全 |
| Android 后台能力受限 | 中 | 中 | 前台行程、服务端推送 | 客户端 |
| 功能范围失控 | 高 | 中 | 阶段门与非范围清单 | PM |
| LLM 幻觉或改写事实 | 中 | 高 | Schema、引用、模板降级 | AI |

# 13. 研发实施路线图

## 13.1 8 周实施计划

| 周 | 产品目标 | 代码实现 | 验收证据 |
| --- | --- | --- | --- |
| W1 | 数据可行性 | 领域对象、事件包读取 | 两个事件可重放 |
| W2 | 首条 API | FastAPI 固定 Provider | 契约测试通过 |
| W3 | Android 纵向切片 | Compose + Room + API | 离线机会卡 |
| W4 | 面试 MVP | 晚霞规则分 + 时间轴 | 3 分钟演示 |
| W5 | 短临基线 | persistence + 光流 | 离线评估报告 |
| W6 | C++能力 | 解码、缓存、JNI | 性能对比 |
| W7 | 安全与地点 | 策略过滤 + 地图路线 | 危险情景测试 |
| W8 | 发布 | CI、APK、Release | v0.1.0 作品包 |

## 13.2 每个功能的执行模板

- PM 定义：用户问题、价值、范围、非范围和验收标准。

- 数据确认：来源、时间语义、授权、缺测和替代方案。

- 算法确认：基线、指标、切分、失败条件和降级。

- 开发实现：Issue → 分支 → 小步提交 → 测试 → Pull Request。

- 产品验收：按用户路径和异常路径验收，不以“代码写完”为完成。

- 复盘发布：记录指标、偏差、决策和下一步。

## 13.3 第一条纵向切片拆解

| 任务 | 输入 | 输出 | 完成标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 历史事件包 | 人工整理数据 | JSON + 栅格清单 | 可重复读取 |
| SceneAssessment | 结构化特征 | 评分契约 | 非法值被拒绝 |
| 固定 Provider | eventId | API 响应 | 契约测试通过 |
| Room 缓存 | API 响应 | 本地实体 | 断网可显示 |
| 机会卡 | 本地 StateFlow | Compose UI | 来源和时间可见 |
| 结果反馈 | 用户选择 | Feedback 记录 | 可导出评估 |

# 14. 产品运营与指标体系

## 14.1 北极星指标

有效拍摄决策数 用户查看评估后执行出发、等待、换点或取消中的一种决策，并在事件后完成结果反馈的次数。该指标同时要求产品产生行动价值和反馈闭环。

## 14.2 指标树

| 层级 | 指标 | 解释 |
| --- | --- | --- |
| 触达 | 机会卡曝光、通知到达 | 是否进入决策入口 |
| 理解 | 详情查看率、解释展开率 | 是否需要更多证据 |
| 行动 | 地点查看、路线发起、提醒订阅 | 是否形成真实意图 |
| 结果 | 拍到/未拍/取消 | 产品建议的结果 |
| 闭环 | 反馈完成率、7 日留存 | 是否积累长期价值 |
| 质量 | Brier/FSS/数据新鲜度 | 模型与工程质量 |
| 安全 | 违规建议、危险区穿越 | 必须独立监控且为 0 |

## 14.3 埋点原则

事件名称描述用户行为，不描述 UI 组件实现。

所有评估相关事件携带 sceneId、modelVersion 和 dataFreshness。

不采集与产品决策无关的高精度位置轨迹。

指标必须区分历史回放和实时使用，避免演示流量污染。

# 15. 测试、验收与发布门槛

## 15.1 测试金字塔

| 层 | 测试内容 | 工具/方式 |
| --- | --- | --- |
| 单元 | 领域校验、时间、坐标、策略 | C++/Kotlin/Python 单元测试 |
| 契约 | Provider、API、Schema | 固定样例与快照 |
| 回放 | 完整历史事件链 | 事件包自动回归 |
| UI | 首页、时间轴、离线和错误态 | Compose UI Test |
| 性能 | 帧耗时、内存、JNI、API | Benchmark/Profiler |
| AI Eval | 事实、安全、稳定、成本 | 金标集 + 红队集 |
| 用户 | 3 分钟任务与理解 | 可用性测试 |

## 15.2 Release Gate

主路径自动测试通过，历史事件可重放。

所有结论显示来源、时间、置信度和模型版本。

过期、缺帧、乱序和服务失败均有明确降级。

模型达到预设基线；否则只进入实验入口。

危险情景测试中违规路线和误导建议为 0。

APK、README、演示脚本和性能/模型报告齐全。

## 15.3 用户验收脚本

- 给用户一个城市和日期，请其判断是否出发，并口述依据。

- 让用户从三个地点中选择一个并解释原因。

- 展示雷达数据过期状态，观察用户是否仍误以为是实时。

- 展示官方预警与高景观分冲突，检查用户是否理解取消原因。

- 完成事件后提交反馈，记录流程时间和困惑点。

# 16. 项目管理与 GitHub 实战

## 16.1 双角色协作

你同时承担 Product Owner 和学习者角色；Codex 承担产品经理、架构师和实现协作者角色。所有真实产品代码由 Codex 分步实现并解释；Git、GitHub、环境配置和产品操作由你亲手执行。

## 16.2 GitHub Flow

Product Epic → GitHub Issue → feat/编号-名称 分支 → 小步 Conventional Commit → Pull Request + 测试证据 → 产品验收 → 合并 main → Release Tag

## 16.3 Definition of Done

用户故事、范围和验收标准已更新。

实现通过自动测试、静态检查和异常路径验证。

数据来源、模型版本和降级状态可见。

README/架构/模型卡按影响更新。

PR 含截图、测试输出或性能对比。

合并后 main 可构建，Issue 被关闭。

## 16.4 研发节奏

| 节奏 | 动作 | 产物 |
| --- | --- | --- |
| 每日 | 选择一个可验收小任务 | 代码 + 测试 + 提交 |
| 每 2-3 日 | 完成一条小 PR | 可运行增量 |
| 每周 | Demo 与指标复盘 | 周报、风险、下周范围 |
| 每里程碑 | 阶段门验收 | Tag、视频、决策记录 |

# 17. 秋招作品集与面试叙事

## 17.1 AI 产品经理叙事

从通用天气功能收敛到摄影决策场景的过程。

如何用用户研究、假设和阶段门控制范围。

为什么数值模型负责预测、LLM 只负责解释。

如何定义离线指标、在线指标、概率校准和安全评估。

如何处理数据授权、官方预警和高风险路线。

如何从失败案例更新 PRD 与模型。

## 17.2 C++ Android 客户端叙事

C++ 模块为何只覆盖栅格、空间和渲染路径。

JNI 批量传输、生命周期、异常和线程模型。

LRU 缓存、内存复用、帧渲染和性能基准。

桌面单测与 Android 集成测试如何共享。

WGS84 与 GCJ-02、时间和空间数据一致性。

## 17.3 必备作品材料

| 材料 | 内容 | 面试价值 |
| --- | --- | --- |
| APK | 可离线演示主路径 | 证明客户端完成度 |
| 3 分钟视频 | 两个纵向场景 | 快速传达用户价值 |
| PRD | 范围、指标、治理 | 证明产品方法 |
| 架构图 | 数据到客户端全链路 | 证明系统思维 |
| 模型卡 | 数据、指标、限制 | 证明 AI 评估能力 |
| 性能报告 | C++前后对比 | 证明客户端深度 |
| GitHub 历史 | Issue、PR、CI、Release | 证明工程过程 |

# 18. 下一步执行清单

当前状态 产品和工程基线已经建立，下一阶段不是继续扩写方案，而是完成数据可行性和第一条纵向切片。

- 你在 GitHub 网页创建空仓库 SkyCast，不自动生成 README/.gitignore/License。

- 你亲手完成本地 git init、首次分批提交、remote 和 push。

- 确定首个试点城市和一个可公开展示的晚霞历史日期。

- 我实现公开历史事件包 Schema、读取器和测试。

- 我实现 FastAPI 固定 Provider 与 SceneAssessment API。

- 你安装 Android Studio、SDK、NDK；我检查环境。

- 我实现 Android 工程壳、Room 和第一张机会卡。

- 我们用真实用户任务完成 M2 验收，并记录第一份产品复盘。

# 附录 A：核心数据对象

ObservationFrame source, observedAt, ingestedAt, expiresAt, crs, bbox, uri, checksum OfficialAlert alertId, source, issuedAt, expiresAt, severity, originalText, geometry SceneAssessment sceneType, location, validWindow, score, probability, confidence, favorableFactors, limitingFactors, modelVersion, provenance NowcastCell cellId, observedAt, centroid, geometry, maxReflectivity, velocity, probabilityEnvelope, modelVersion Feedback assessmentId, outcome, reasonCodes, occurredAt, optionalEvidence

# 附录 B：首批 API

| 方法 | 路径 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| GET | /v1/cities/{cityId}/opportunities | 城市机会卡 |
| GET | /v1/scenes/{sceneId}/assessment | 场景评估详情 |
| GET | /v1/events/{eventId}/timeline | 历史事件时间轴 |
| GET | /v1/radar/frames | 雷达帧元数据 |
| GET | /v1/nowcasts/{location} | 短临概率结果 |
| GET | /v1/sites | 候选地点排序 |
| POST | /v1/feedback | 结果反馈 |

# 附录 C：参考资料与术语

## C.1 主要参考资料

[R1] 中国气象局、国家互联网信息办公室：《人工智能气象应用服务办法》（2025 年 6 月 1 日起施行）。https://www.cac.gov.cn/2025-04/30/c_1747718893685033.htm

[R2] 中国气象数据网：天气雷达组网基本反射率图像产品，时间分辨率 6 分钟。https://k.data.cma.cn/mekb/?dataCode=J.0017.0010.S001&r=data/detail

[R3] 国家卫星气象中心：风云卫星遥感数据服务与 FY-4 AGRI 产品。https://satellite.nsmc.org.cn/DataPortal/cn/data/dataset.html

[R4] pySTEPS: an open-source Python library for probabilistic precipitation nowcasting. https://gmd.copernicus.org/articles/12/4185/2019/

[R5] Android Developers：Android NDK 与 CMake。https://developer.android.com/ndk/guides/

[R6] Android Developers：后台定位访问要求。https://developer.android.com/develop/sensors-and-location/location/background

[R7] 高德开放平台：Android 导航 SDK 路线规划。https://lbs.amap.com/api/navigation-sdk-for-android/guide/route-plan/drive-route-plan

[R8] Copernicus Data Space：Sentinel-2 数据与 API。https://dataspace.copernicus.eu/data-collections/copernicus-sentinel-missions/sentinel-2

## C.2 术语

| 术语 | 含义 |
| --- | --- |
| Nowcasting | 通常指未来数分钟到数小时的临近预报。 |
| FSS | Fractions Skill Score，用于评估空间降水/回波预测。 |
| Brier Score | 概率预测的均方误差，越低越好。 |
| Persistence | 假设当前状态保持不变的简单基线。 |
| Provenance | 结果所依赖的数据来源和处理血缘。 |
| CRS | 坐标参考系统。 |
| LLM Eval | 针对语言模型事实、安全、稳定和成本的系统评估。 |

文档维护规则 每次里程碑结束后更新范围、指标、风险、模型版本和下一步。产品决策改变时新增 ADR/决策记录，不直接覆盖历史原因。